# классификацию возможных рисков

| Вид риска | Причина возникновения | Описание ущерба | Что делать |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические сбои | Ошибки в коде, перегрузка серверов, хакерские атаки. | Сайт падает, пользователи не могут зайти, теряются данные. | Регулярно тестировать систему, делать резервные копии, использовать надежный хостинг. |
| Падение интереса у пользователей | Приложение оказалось неудобным или неинтересным. | Люди перестают пользоваться приложением, нет роста. | Спрашивать мнение пользователей, постоянно улучшать дизайн и добавлять новые функции. |
| Проблемы с командой | Ключевой программист уволился, сотрудники перегружены, конфликты. | Работа останавливается, срываются сроки, плохая атмосфера. | Создать дружную команду, иметь план на случай ухода сотрудников, справедливо оплачивать труд. |
| Нехватка денег | Бюджет рассчитан неверно, доходов мало, расходы растут. | Нечем платить зарплату, проект закрывается. | Экономить, четко планировать бюджет, искать инвесторов заранее. |
| Сильные конкуренты | Появился похожий, но более популярный или дешевый сервис. | Пользователи уходят к конкурентам. | Сделать свое приложение уникальным (лучший дизайн, функции для блогеров), хорошо его рекламировать. |
| Плохой маркетинг | Реклама не доходит до целевой аудитории, неправильное сообщение. | О приложении никто не знает, мало новых пользователей. | Тестировать разные способы рекламы (соцсети, блогеры), работать над имиджем. |
| Срыв сроков | Задачи оценены неверно, постоянно добавляются новые правки. | Проект не запускается вовремя, упускается рыночный шанс. | Четко планировать этапы работы, не отвлекаться на маловажные задачи. |
| Нарушения | Несоблюдение правил о конфиденциальности данных пользователей. | Крупные штрафы, потеря доверия, суды. | Проконсультироваться с юристом, написать понятное пользовательское соглашение. |
| Проблемы с партнерами | Подорожали услуги хостинга, перестал работать сервис карт. | Растут затраты, часть функций в приложении не работает. | Иметь запасных поставщиков, заключать долгосрочные договоры. |
| Низкое качество продукта | Постоянные ошибки (баги), неудобный интерфейс. | Пользователи разочаровываются и удаляют приложение. | Внедрить строгое тестирование перед каждым обновлением, нанять хорошего дизайнера. |